| 所执行的活动 | 最终用户应用系统（供个人使用的私人软件） | 管理信息系统（用于商业信息处理的软件） | 外包项目（根据合同开发的软件） | 商品化软件（向外部客户发行和销售） | 系统软件（用于控制物理设备） | 军用软件（符合美国军标的软件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 需求获取 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 02 建立原型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 03 体系结构 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 04 项目计划 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 05 初始设计 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 06 详细设计 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 07 设计评审 |  |  | Y | Y | Y | Y |
| 08 编码 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 09 复用获取 | Y |  | Y | Y | Y | Y |
| 10 软件包采购 |  | Y | Y |  | Y | Y |
| 11 代码审查 |  |  |  | Y | Y | Y |
| 12 独立确认和验证 |  |  |  |  |  | Y |
| 13 配置管理 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 正式集成 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15 用户文档 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 单元测试 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 17 功能测试 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18 集成测试 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 19 系统测试 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20 现场测试 |  |  |  | Y | Y | Y |
| 21 验收测试 |  | Y | Y |  | Y | Y |
| 22 独立测试 |  |  |  |  |  | Y |
| 23 质量保证 |  |  | Y | Y | Y | Y |
| 24 安装/培训 |  | Y | Y |  | Y | Y |
| 25 项目管理 |  | Y | Y | Y | Y | Y |
| 活动数 | 5 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 |

从上表可以看出：

（1）不同类型的软件项目不执行的项目活动是不同的，这是进行裁剪时需要考虑的。

（2）上表只是常见活动，不同企业会根据自身情况增加或减少相应的活动类型。

（3）对于“最终用户应用系统”，上表没有考虑“项目计划”、“配置管理”、“项目管理”和“质量保证”等活动，建议考虑。也就是说，不管如何简单，总得有计划、有跟踪、有客观检查并对工作产品做管理。